海南省渔业监察总队

上排坞修项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

该项目为运维项目，省渔业监察总队制定上排坞修项目实施方案，该实施方案于2023年1月24经农业厅分管厅领导审批同意。

2.实施主体

海南省渔业监察总队

3.主要内容

完成执法船上排坞修工作，保证执法船舶处于适航状态，随时可以出航执行执法任务与上级部门下达的巡航执法任务。　。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：完成2艘执法船上排坞修工作，保证执法船舶处于适航状态，随时可以出航执行执法任务与上级部门下达的巡航执法任务。。

2.2023年年度目标是为完成2艘执法船上排坞修工作，保证执法船舶处于适航状态，随时可以出航执行执法任务与上级部门下达的巡航执法任务。

3.当年年度目标完成情况：2023年度完成完成2艘执法船上排坞修工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.制定省渔业监察总队执法船上排坞修工作项目实施方案，该实施方案于2023年1月24经农业厅分管厅领导审批同意。

2.成立执法船上排坞修项目领导小组，总队领导担任组长。开会研究明确采购方式、服务要求等。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

预算情况如下：2023年资金总额500万元,资金已全部落实到位。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金全年执行数500万元，资金总额执行率100%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为保障项目顺利实施，省总队成立项目工作小组开展工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目于2023年2月发布项目采购意向，2023年3月公开招标文件开始招标，6月确定广州市秀祥船舶制造有限公司为中标单位签订合同。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

（一）实行坞修项目船长负责制。各船要明确坞修任务书，船长要召开船务会，布置坞修工作，提出工作要求，落实船员监修、助修制度，确保坞修项目保质保量完成。

（二）实行坞修项目清单管理制度。总队驻厂代表要督促船长、轮机长会同维修机构将坞修项目细化为维修工单，明确维修责任人、监修（助修）责任人，每日维修情况应由监修（助修）船员按规定填写到文书登记中，并及时将更换的零配件清理回收，统一管理。维修工单完成后，监修（助修）责任人应及时检试，合格后在维修工单上签字作为验收的依据。船长应每日汇总工单完成情况，掌握维修进度，并与维修机构协调后续维修计划，提高工作效率。

（三）严格控制维修项目范围。坞修项目实施过程中，应严格按维修清单组织实施，任何人不得随意追加工程项目。严格控制隐蔽工程，确实需要追加的，须由驻厂代表、厂方、船长（轮机长）、监理签字认可后按程序报总队审批后组织实施。

（四）经费支出和档案管理制度。项目承办人员要严格按合同约定支付维修进度款。项目验收后，项目承办人员汇总相关管理材料，包括核查报告表、询价函、报价函、评估表、项目任务书、工单、分签、总签验收单等，报领导小组审核后存档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

坞修工程结束后，装备技术指挥室牵头负责与修理厂核对坞修项目清单，做好修理项目与费用的核对工作（包括加减账工作），各船验收出厂后按合同约定时间节点办理结算事宜，较好的完成了年度总体绩效目标。项目完成后总队执法船艇始终能处于良好适航状态，能顺利完成上级赋予的渔业执法监察工作，全省渔业监管形势稳步上升，渔民群众好评不断，完成了社会效益指标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

无。