海南省渔业监察总队

海口海监渔政综合服务基地项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

2011年11月18日，省发展改革委批复《关于审批海口海监渔政综合服务基地工程初步设计与概算的函》，项目开始建设；2012年5月14日，省发展改革委依据原总队申请，出具了《关于同意海口海监渔政综合服务基地工程设计变更的函》；2012年6月28日，原总队发布招标公告，2012年12月14日，原总队与中标公司中交第四航务工程局有限公司签订《施工合同》；2015年12月30日，施工单位完成《施工合同》中的约定工程量，2016年1月8日，原总队组织各参建单位完成交工验收；2018年8月完成本项目《施工合同》建安工程造价竣工结算审核，审定造价5601.1227万元。

2.实施主体

海南省渔业监察总队

3.主要内容

项目工程建设内容为倒“L”型渔政海监综合服务基地，建设1个3000吨级渔政船泊位和1个2500吨级海监船泊位，形成陆域面积6.2730公顷，码头配套设施；中国渔政综合楼建筑面积814.3平方米，中国海监综合楼建筑面积814.3平方米。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：贯彻落实省委、省政府关于持续优化营商环境的决策部署，根据省政府关于政府投资项目“久拖不结”问题整改工作方案等有关事宜专题会议精神，依法履行海口海事法院《民事调解书》、《执行通知书》等司法裁决。

2.2023年年度目标是为完成省委、省政府关于持续优化营商环境的决策部署，根据省政府关于政府投资项目“久拖不结”问题整改工作方案等有关事宜专题会议精神，依法履行海口海事法院《民事调解书》、《执行通知书》等司法裁决，支付拖欠中交第四航务工程局有限公司建设工程款费用1176.5万元。

3.当年年度目标完成情况：完成支付拖欠中交第四航务工程局有限公司建设工程款费用1176.5万元工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2023年12月26日，刘小明省长、巴特尔常务副省长、顾刚副省长分别在《海南省财政厅关于安排海口海监渔政综合服务基地项目拖欠工程款预算的请示》上作出批示，使得此不觉工程项目久拖不决款项得到落实；在农业厅何厅长、马育红副厅长、林谟谐副厅长的关心下，在厅相关处室支持协助下，经省财政厅同意，统筹促进经济高质量发展资金753.5万元，总队调整2023年“海洋渔船通导与安全装备建设项目”资金423万元，共1176.5万元用于支付海口海监综合服务基地项目拖欠工程款。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

预算情况如下：2023年资金总额1176.5万元,统筹促进经济高质量发展资金753.5万元，总队调整2023年“海洋渔船通导与安全装备建设项目”资金423万元，共1176.5万元，资金已全部落实到位。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金全年执行数1176.5万元，资金总额执行率100%。

三、项目组织实施情况

该资金指标于12月26日23时24分下达总队，项目用款计划于12月27日8时36分审批完成。因预算单位国库集中支付用款申请时间截止到12月27日上午9时，逾期系统将锁定无法录入资金将被收回。总队党委根据12月26日何厅长、林谟谐副厅长批示要求和年底财政资金支付管理规定，于12月27日上午召开党委会，研究同意向中交第四航务局支付海口海监渔政综合服务基地项目拖欠工程款11764926.2元，并于当日完成支付指标系统录入，核算站于当日审批并完成支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

已于2023年12月27日完成支付海口海监综合服务基地项目拖欠工程款，解决了多年来没有解决的历史遗留问题，有效贯彻落实了省委、省政府关于持续优化营商环境的决策部署，依法履行了海口海事法院《民事调解书》、《执行通知书》等司法裁决，提高了政府公信力。较好的完成了年度总体绩效目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

无。