海南省农业农村厅

2023年成品油价格调整对渔业补助资金

绩效自评报告

- 预算资金及绩效目标分解下达情况

（一）预算资金分解下达情况

2023年度成品油价格调整对渔业补助资金94592万元，其中海口2801.06万元、三亚11922.38万元、儋州17488.87万元、文昌6106.82万元、琼海4763.83万元、万宁10714.82万元、东方2651.41万元、澄迈1757.5万元、临高18645.02万元、白沙40万元、昌江5225.3万元、乐东2684.56万元、陵水5257.93万元、琼中32.5万元、三沙100万元、省农业农村厅本级4400万元，资金下达具体情况如下：

2022年12月29日《海南省财政厅关于提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2022〕1288号），下达各市县成品油价格调整对渔业补助资金49641.04万元，其中用于2022年度海洋渔业资源养护补贴31991.03万元、2022年度特定水域补贴3000万元、海洋牧场300万元、重点渔港建设先报个名8120万元、渔业培训（包括涉渔“三无”船舶渔民生产技能培训2742.5万元、休闲渔业从业渔民职业技能培训200万元、海洋普通渔业船员持证培训1088万元）、海南省大中型海洋渔船“插卡式AIS终端配备升级”131.53万元、渔船检验服务项目2067.98万元。

2023年5月11日，《海南省财政厅关于下达2023年第二批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕306号），下达各市县2023年第二批成品油价格调整对渔业补助资金3000万，用于海洋牧场建设。

2023年6月5日，《海南省财政厅关于下达2023年第三批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕416号），下达各市县2023年第三批成品油价格调整对渔业补助资金5680万，其中用于三亚国家级沿海渔港经济区5300万元、乐东龙栖湾休闲渔业接驳点380万元。

2023年6月27日，《海南省财政厅关于下达2023年第四批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕526号），下达各市县2023年第四批成品油价格调整对渔业补助资金886.26万元，用于渔船检验服务。

2023年8月23日，《海南省财政厅关于下达2023年第五批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕785号），下达各市县2023年第五批成品油价格调整对渔业补助资金8954.96万元，其中用于减船转产6992.46万元、渔船更新改造310万元内河、水库涉渔“三无”船舶渔业船员培训考证项目122.5	万元、增殖放流资金1050万元、渔港防波堤修复前期工作480万元。

2023年8月24日，《海南省财政厅关于下达2023年第六批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕789号），下达各市县2023年第六批成品油价格调整对渔业补助资金16354.86万元，用于特定水域补贴。

2023年11月1日，《海南省财政厅关于下达2023年第七批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕1098号），下达万宁市2023年第七批成品油价格调整对渔业补助资金70万元，用于支持举办第四届“全国水产南繁种业论坛”。

2023年11月16日，《海南省财政厅关于下达2023年第八批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕1170号），下达海南省农业厅2023年第八批成品油价格调整对渔业补助资金（2023年海南省水产养殖项目直接奖补资金）4400万元，用于拨付32家企业2023年海南省水产养殖项目直接奖补资金。

2023年12月1日，《海南省财政厅关于下达2023年第九批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕1251号），下达各市县第九批成品油价格调整对渔业补助资金4178.38万元，其中渔船减船转产1226.99万元、近海捕捞渔船更新改造2318.24万元、NS骨干渔船更新改造526万元、资源调查项目107.15万元。

2023年12月21日，《海南省财政厅关于下达2023年第十批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕1485号），下达海口市、昌江县2023年第十批成品油价格调整对渔业补助资金1426.5万元，其中用于海洋渔业通信救助终端设备更新186.5万元、昌江县昌化渔港项目1240万元。

（二）绩效目标分解下达情况：

2023年度成品油价格调整对渔业补助资金（分十批下达），年度绩效目标分解下达情况如下：

1.计划完成中大型渔船营运检验1834艘、小型渔船营运检验10603艘、中大型渔船建造检验197艘、小型渔船建造检验294艘。

2.计划完成休闲渔业从业渔民职业技能培训4000人。

3.计划在2023年年底前完成全省在册大中型海洋捕捞渔船“插卡式”自动识别系统设备配备升级。

4.计划完成2个海洋牧场前期工作。

5.计划完成完成渔港经济区建设项目1个、在建渔港（或休闲渔业码头）项目2个、启动渔港（或休闲渔业码头）3个项目前期工作。

6.计划完成海洋渔业资源养护补贴发放22560万元以上。

7.计划完成海洋普通渔业船员培训考证13340人以上。

8.计划完成“三无”船舶渔民生产技能培训19080人以上。

9.计划完成特定水域补贴发放资金1.9亿元，发放渔船约220艘。

10.计划完成发放海洋捕捞渔民减船转补助资金8219.45万元，压减渔船360艘。

11.计划完成渔船更新改造72艘。

12.计划在11月30日前完成内河、水库涉渔“三无”船舶渔业船员培训2450人。

13.计划在2023年12月30日前完成增殖放流苗种数量1310万只。

14. 2024年年底前为海口市在编在册近岸小型渔船（1735 艘）更新配备新一代海洋渔业通信救助终端设备（“渔信 E 通”终端设备）。

15.计划完成昌江县昌化渔港一期建设。

16.计划完成海域论证报告3份、项目环境影响评价报告3份和浮式防波堤技术研究服务

17.计划启动建设海洋牧场2个。

18.计划完成灾损渔港防波堤修复前期工作。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

2023年度成品油价格调整对渔业补助资金94592万元，截至2023年12月31日，市直及各县市区全年实际执行72020.32万元，预算执行率76.14%，尚余资金22571.68万元未支出，其中：

- 2022年度海洋渔业资源养护补贴项目资金31991.03万元，已完成支出23441.22万元，预算执行率73.27%。

- 2022年度特定水域补贴项目资金3000万元，已完成支出3000万元，预算执行率100%。

- 海洋牧场（前期工作经费）项目资金300万元，已完成支出130.16万元，预算执行率43.39%。

- 重点渔港建设项目资金8120万元，已完成支出7642.74万元，预算执行率94.12%。

- 渔业培训－涉渔港建设项目资金2742.50万元，已完成支出1073.40万元，预算执行率39.14%。

- 渔业培训－休闲渔业从业渔民职业技能培训项目资金200万元，已完成支出97.80万元，预算执行率48.90%。

- 渔业培训－海洋普通渔业船员持证培训项目资金1088万元，已完成支出334.32万元，预算执行率30.73%。

- 海南省大中型海洋渔船“插卡式AIS”终端配备升级项目资金131.53万元，已完成支出0万元，预算执行率0%。

- 渔船检验服务项目资金2954.24万元，已完成支出1747.62万元，预算执行率59.16%。

- 海洋牧场项目资金3000万元，已完成支出519.24万元，预算执行率17.31%，其中昌江县海洋牧场项目资金1000万，已完成支出519.24万元，预算执行率51.93%；文昌市海洋牧场项目资金2000万未支出。

- 三亚国家级沿海渔港经济区项目资金5300万元，已完成支出4310.81万元，预算执行率81.34%。

- 乐东龙栖湾休闲渔业接驳点项目资金380万元，已完成支出380万元，预算执行率100%。

- 减船转产项目资金8219.45万元，已完成支出6985.27万元，预算执行率84.98%。

- 渔船更新改造项目资金2628.24万元，已完成支出310万元，预算执行率11.79%。

- 内河、水库涉渔“三无”船舶渔业船员培训考证项目资金122.50万元，已完成支出52.33万元，预算执行率42.72%。

- 增殖放流项目资金1050万元，已完成支出193.28万元，预算执行率18.41%。

- 临高县渔港防波堤修复前期工作项目资金480万元，已完成支出0万元，预算执行率0%。

- 特定水域补贴项目资金16354.86万元，已完成支出16230.91万元，预算执行率99.24%。

- 第四届“全国水产南繁种业论坛”项目资金70.00元，已完成支出0万元，预算执行率0%。

- NS骨干渔船更新改造项目资金526万元，已完成支出0万元，预算执行率0%。

- 资源调查项目资金107.15万元，已完成支出0万元，预算执行率0%

- 海洋渔业通信救助终端设备更新项目资金186.5万元，已完成支出0万元，预算执行率0%。

- 昌江县昌化渔港项目资金1240万元，已完成支出1171.23万元，预算执行率94.45%。

- 渔业高质量奖补项目资金4400万元，已完成支出4400万元，预算执行率100%。

2.项目资金管理情况分析

- 2023年度成品油价格调整对渔业补助资金94592万元，省农业农村厅将2023年成品油价格调整对渔业补助资金分配方案报省财政厅，由省财政厅将补助资金转移支付给相关市县和省级单位，各市县严格执行《海南省财政、海南省农业农村厅关于印发推动渔业高质量发展财政支持政策实施方案（2021—2025年）的通知》（琼财农〔2022〕108号），2023年成品油价格调整对渔业补助资金主要用于以下几个方面：

（1）支持发放渔业资源养护等补贴。对遵守渔业资源养护规定的近海渔船发放渔业资源养护补贴，对符合规定的渔船发放特定水域补贴。

（2）支持渔民减船转产。用于渔民减船转产的相关补贴。

（3）支持水产养殖业绿色发展。重点支持深远海养殖设施装备建设、开展水产养殖容量评估；支持养殖池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理，智能水质检测与环境调控系统配备等；支持开展水产养殖业科学用药，探索发展生态健康养殖模式。

（4）支持渔政执法船艇码头等装备配备及运维。重点支持纳入全国沿海渔港建设规划（2018—2025年）的渔港经济区、渔港码头、避风锚地等公益性基础设施建设；支持渔政执法船艇、渔业综合保障船、码头建设和装备配备及运维（含专项执法行动）。

（5）支持渔业信息化。重点支持渔业监管、服务等方面的信息化建设。

（6）支持水产品加工流通。重点支持水产品冷链、物流、加工流通基础设施建设，苗种繁育、养殖捕捞和加工流通等全产业链标准体系建设。

（7）支持近海渔船及船上设施更新改造。重点支持渔船及船上设施更新改造，渔船新技术、新能源推广使用和渔具渔法改革。

（8）支持渔业资源养护。重点支持建设现代海洋牧场，渔业资源调查，增殖放流，渔业水域生态环境和水生野生动物保护、救护；支持种业提升工程，水产种苗检疫，水生动物疫病防控体系建设，水产种质资源保护区保护建设与管理，热带淡水土著鱼类保种育种，开展水产种质资源调查（普查）、监测及鉴定。

（9）其他。支持休闲渔业产业发展，建设休闲渔业示范基地，休闲渔船标准船型设计和推广；支持渔业安全生产，配备渔业安全生产设施，建设渔业安全生产管理体系，开展渔船事故险情海难救助补助；支持渔民技能培训，开展渔民转产就业培训、渔业政策和法律法规宣传培训、渔业安全生产培训、繁育养殖捕捞技术培训；支持举办重大渔业活动、展会、论坛以及相关宣传推介活动等；支持渔业重要规划编制及重大项目前期工作。

- （二）总体绩效指标完成情况分析

1.完成中大型渔船营运检验1281艘、小型渔船营运检验9368艘、中大型渔船建造检验40艘、小型渔船建造检验216艘。

2.完成休闲渔业从业渔民职业技能培训4819人。

3.全省所有在册大中型渔船海南省3355艘，2023年完成1878艘大中型海洋捕捞渔船“插卡式AIS”设备安装。

4.完成1个海洋牧场前期工作。

5.完成1个渔港经济区建设项目、在建2个渔港（或休闲渔业码头）项目、启动3个渔港（或休闲渔业码头）项目前期工作。

6.完成海洋渔业资源养护补贴资金发放23441.22万元。

7.完成海洋普通渔业船员培训考证培训9967人。

8.完成“三无”船舶渔民生产技能培训19332人。

9.完成特定水域资金补贴发放19302.41万元，发放渔船223艘。

10.完成发放海洋捕捞渔民减船转产补助资金7772.91万元，压减渔船333艘（已拆解），压减功率19888.35千瓦。

11.完成更新改造补助资金310万元，发放渔船3艘，其中：发放“琼三亚渔72196”“琼三亚渔72197”两艘渔船更新改造补助资金60万元（30万元/艘），发放“琼陵渔18688”更新改造补助资金250万元。

12.完成内河、水库涉渔“三无”船舶渔业船员培训1275人（白沙县和琼中县海南户籍考证人员），培训完成率56.04%。

13.完成增殖放流苗种1614万尾，资源奉献率大于2%。

14.为海口市在编在册近岸小型渔船（1735 艘）更新配备新一代海洋渔业通信救助终端设备（“渔信 E 通”终端设备），由于项目实施过程中出现废标情况，正在组织二次招标。

15.昌江县昌化渔港建设项目码头已完成建设进度411m，完成一级渔港环评、水土保持等前期工作，完成码头接岸护坡施工，完成项目临时驻地建设、码头后方临时便道施工和预制场建设施工。

16.资源调查项目正在进行海域论证和环境影响评价。

17.完成启动建设海洋牧场1个。

18.正常开展灾损渔港防波堤修复前期工作，2023年完成武莲渔港浮式防波堤、调楼渔港防波堤、武抱才渔港防波堤前期现场勘察工作，并已编制项目建议书、编制项目可行性研究报告初稿。

- （三）绩效指标完成情况分析

截至2023年12月31日，2023年成品油价格调整对渔业补助资金，省级转移支付项目完成绩效指标任务，具体为：

- 1.2022年度海洋渔业资源养护补贴项目：海洋渔业资源养护补贴金额31991.03万元，完成补贴发放23441.22万元，发放完成率73.42%，其中全省12个沿海市县中，海口、文昌、琼海、万宁、陵水、东方、儋州、澄迈等8个市县，均按年度设定的绩效目标完成补贴发放任务。

2.2022年度特定水域补贴项目：2022年度特定水域补贴资金为19354.86万元，全省应发的补贴资金为19302.41万元，已发放补贴资金19302.41万元，应发的资金完成率为100%（三亚市的1艘渔船因涉法院诉讼目前暂不发放全部补贴资金，涉及资金34.41万元；儋州市1艘渔船2019年度因作业类型有误多发18.04万元，2022年度扣减该部分资金），该年度经审核后目前应发为223艘（三亚的1艘涉案暂不发放），实际已发223艘，发放完成率100%。

- 3.海洋牧场（前期工作经费）项目：南湾猴岛海洋牧场项目完成了鱼礁及海洋牧场设计图纸、海域地形地貌勘察分析与报告、工程投资估算报告编制和审核、海域环境现状调查、环境影响评价报告和海域使用论证报告；莺歌海海洋牧场项目制定了项目实施计划，但由于项目计划不成熟难以落地，导致项目正在启动阶段。

4.重点渔港建设项目：万宁乌场一级渔港项目建设项目尚在施工中，预计2024年6月份全部完成建设内容；文昌市渔港建设项目（铺前渔港）2023年实际开展前期编制项目报告1个、完成码头陆域吹填面积400亩；澄迈县新兴中心渔港工程完成海洋环境（春秋两季）调查，澄迈县玉包二级渔港升级改造项目和澄迈县林诗避风锚地修复改造工程完成测绘、勘察、工程海洋环境评价海洋环境调查等前期工作；陵水县新村渔港码头项目水上水下施工作业的批复，前期工作全部完成。

5.渔业培训－涉渔港建设项目：项目资金用于培训本省户籍涉渔“三无”船舶从业人员，经组织考试和实操评估通过后，分别按报名培训审核资格签发海洋渔业普通船员与机驾长证书。涉渔“三无”船舶渔民生产技能培训，2023年度已培训从业人员19332人，完成绩效目标。

6.渔业培训－休闲渔业从业渔民职业技能培训项目：项目资金用于休闲渔业从业渔民素质培训，提高渔民休闲渔业从业能力2023年培训目标人数4000人次，2023年实际完成培训渔民4819人次。

7.渔业培训－海洋普通渔业船员持证培训：2023年度海洋普通渔业船员培训考证项目自2023年2月1日启动培训工作，至2024年1月25日结束，计划完成普通船员培训人数13340人以上，实际已完成沿海12个市县培训海南户籍考证人员合计9967人，培训完成率52.79%。

8.海南省大中型海洋渔船“插卡式AIS”终端配备升级项目：

为全省12米以上大中型海洋渔船和已纳入各市县渔业渔政部门安全管理范畴的大中型船舶配备安装插卡式AIS设备，合计3355艘，2023年完成1878艘渔船设备安装工作；插卡式AIS设备安装后渔船轨迹上传至农业农村部中国渔政指挥系统，在后台抽查安装的设备均可查询到轨迹，设备检验合格率达到90%以上，确保海上移动通信业务标识码正确使用，渔船全部安装“插卡式AIS”设备后，九位码仅能通过渔政指挥系统进行修改，渔民无法私下修改，即不存在“一船多码、一码多船、船码不符”现象；安装后没有接到渔民或船东对设备的投诉意见，满意度达标。

- 9.渔船检验服务项目：2023年度渔船检验服务项目目标为检验渔船16874艘，评审图纸588套，2023年实际完成检验渔船10905艘，其中：中大型渔船营运检验1281艘，完成率43%，小型渔船营运检验9368艘，完成率71%；中大型渔船建造检验40艘，完成率14%，小型渔船建造检验216艘，完成率61%；完成评审图纸1973套，其中：中大型渔船图纸评审994套，完成率448%，小型渔船图纸评审979套，完成率267%。

- 10.海洋牧场：棋子湾海洋牧场人工鱼礁建设项目2023年10月10日正式开工，项目预制场地在儋州白马井渔港。已完成760个礁体的陆上制作，预计2024年9月份完成项目建设并验收；文昌铺前湾海洋牧场未通过项目环境影响评价，因生态红线问题项目无法实施。

- 11.三亚国家级沿海渔港经济区：2023年三亚国家级渔港经济区包括崖州中心渔港休闲渔业公共码头项目、三亚市崖州中心渔港含盐污水治理项目和崖州中心渔港渔船和港池污染防治项目。崖州中心渔港休闲渔业公共码头项目受征拆影响施工。三亚市崖州中心渔港含盐污水治理项目已完工，正在进行运营调试阶段；崖州中心渔港渔船和港池污染防治项目已完成80%。

- 12.乐东龙栖湾休闲渔业接驳点：2023年乐东县渔港建设资金380万元，用于乐东龙栖湾休闲渔业码头建设，内容为新建休闲渔船码头1座，长度44m、宽度10m；新建休闲渔船码头接岸引桥1座，长度30.4m、宽度5m（接岸处8m）；对现有防波堤进行改造，设置4m宽通道，使其堤顶具备人行功能并兼顾电瓶车运行功能，用于连接后方陆域和休闲渔船码头，改造长度350.2m。项目建设期8个月，项目于2023年6月开工，已完成项目施工产值相应的工程进度。

- 13.减船转产项目：2023年省财政厅共下达两笔海洋捕捞渔民减船转产补助资金8219.45万元，其中《海南省财政厅关于下达2023年第五批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕785号）下达6992.46万元，《海南省财政厅关于下达2023年第九批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕1251号）下达1226.99万元，2023年我省共减船333艘（已拆解），压减功率19888.35千瓦，发放补助资金9154.52万元（含盘活之前结余资金），其中2023年下达资金支出7772.91万元。海洋捕捞渔民减船转产项目在渔民自愿的基础上，遵循市场规律，通过政府减船补贴赎买方式，引导渔民淘汰报废渔船，逐年压减海洋捕捞渔船总功率和船数，降低捕捞强度；积极引导捕捞渔民转产转业，带动增养殖业、休闲渔业及其他产业发展，促进渔业产业结构优化调整，推进供给侧结构性改革，实现渔业可持续发展和渔民增收。

- 14.渔船更新改造项目：经渔民自愿申请、市县审核，2023年已发放符合补助条件渔船3艘，补助资金310万元，因渔船更新改造补助资金采取先建后补方式实施，而我省渔业相关基础比较落后，缺少有力的技术支撑单位，大中型渔船大多数需委托外省厂家建造，中间所需流程多、周期长，渔船建造按期完工率不高，加上部分更新改造的渔船未及时提交申报材料，导致补助资金发放工作进展受到影响。

- 15.内河、水库涉渔“三无”船舶渔业船员培训：组织开展内河、水库涉渔“三无”船舶渔业船员培训考证，全省“三无”船舶清理整治专项工作，着力解决松涛水库及库区周边乡镇村（居）民家庭自用船舶人员无证驾驶船舶的问题，通过组织开展船民培训考证，实行持证上岗制度。2023年度目标为培训并取得证书人员1820人以上，培训人数大于80%。截至2023年12月30日，白沙县和琼中县培训海南户籍考证人员合计1275人，培训完成率56.04%。内河、水库涉渔“三无”船舶渔业船员培训考证项目，符合报名条件的海南户籍人员应培尽培，白沙县和琼中县，基本完成绩效目标设定的培训任务。

- 16.增殖放流项目：组织开展水生生物资源增殖放流，放流任务1310万尾，实际放流1614万尾，均于2023年12月31日前完成，经过效果评估资源奉献率大于2%，公众满意度调查结果表明，公众对本次放流工作给予大力表扬和支持，满意度高于90%。

17.渔港防坡堤修复前期工作：2023年《海南省财政厅关于下达2023年第五批成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（琼财农〔2023〕785号），下达480万元用于（临高）渔港项目前期工作，240万元用于武莲渔港浮式防波堤前期工作；120万元调楼渔港防波堤前期工作；120万元抱才渔港防波堤修复前期工作，2023年完成武莲渔港浮式防波堤前期现场勘察工作，并已编制项目建议书、编制项目可行性研究报告初稿。完成调楼渔港防波堤前期现场勘察工作，并已编制项目建议书、编制项目可行性研究报告初稿。完成武抱才渔港防波堤前期现场勘察工作，并已编制项目建议书、编制项目可行性研究报告初稿。

18.特定水域补贴项目：2022年度特定水域补贴资金为19354.86万元，全省应发的补贴资金为19302.41万元，已发放补贴资金19302.41万元，应发的资金完成率为100%（三亚市的1艘渔船因涉法院诉讼目前暂不发放全部补贴资金，涉及资金34.41万元；儋州市1艘渔船2019年度因作业类型有误多发18.04万元，2022年度扣减该部分资金），该年度经审核后目前应发为223艘（三亚的1艘涉案暂不发放），实际已发223艘，发放完成率100%。

19.第四届“全国水产南繁种业论坛”项目：第四届“全国水产南繁种业发展论坛”（第四届“全国水产南繁种业发展论坛”暨万宁市国家现代渔业产业园推介会）专项资金70万元，主要用于第四届“全国水产南繁种业发展论坛”会场布置、宣传、酒店、用车等各项配套服务，第四届“全国水产南繁种业发展论坛”暨万宁市国家现代渔业产业园推介会于2023年11月10日—12日圆满召开，参会人数293人，会议通过媒体宣传及现场推介，明显提升渔业产业影响力。

20.NS骨干渔船更新改造项目：通过政府补贴方式，减轻渔民造船压力，提高渔业装备和基础设施水平，维护南海权益和海洋权益，进一步优化捕捞渔船结构，提升外海捕捞能力，转变海洋捕捞业发展方式，推动我省渔业高质量发展。2023年我省共补助NS骨干渔船17艘，发放补助资金595万元（含盘活乐东县沉淀的更新改造资金69万元），其中2023年下达资金支出526万元。

21.资源调查项目：为了系统、准确地掌握小海渔业资源现状和时空变化规律，计划通过3年按季度连续的调查研究，查清小海区域海洋生物物种资源的种类、分布、数量等，分析关键生物种类的种群动态和种群生物学特点，客观反映小海海洋生物种群数量、动态和资源现状，分析与评价海洋生物物种资源的数量时空动态规律及原因，为小海渔业资源利用、保护、捕捞管理、增殖放流、休渔期等决策提供依据。2023年万宁市小海生物资源调查与渔产潜力评估项目资金107.15万元，2023年开展前期工作，启动实施方案编制工作，并通过专家评审。目前已开展调查工作，完成历史信息调查，走访各村委；完成春季调查并进行分析，初步确定春季生物资源种类。

22.海洋渔业通信救助终端设备更新项目：项目为海口市在编在册近岸小型渔船（1735艘）更新配备新一代海洋渔业通信救助终端设备，但由于项目实施过程中出现废标情况，正在组织二次招标。

23.昌江县昌化渔港项目：昌江县成品油价格调整对渔业补助资金1240万元，用于昌化一级渔港建设，项目主要建设内容为一期建设渔业生产码头岸线411m，南北防波拦沙堤建设至-3m等深线处（其中北防波拦沙堤584m、南防波拦沙堤685.5m），护坡602.6m、码头接岸结构323.8m，航道及港池疏浚182.53万m³，道路（8m宽）5010㎡，公共配套绿地（含公厕）3035㎡，供电照明、给排水消防、渔港污染防治设施设备、导助航设施以及智慧渔港等配套设施1项。该项目为EPC项目，合同金额22818.49万元，于2023年10月开工，建设期24个月。2023年度项目已完成施工产值约3000万元，项目已完成码头建设进度411m，已完成昌江县昌化一级渔港环评、水土保持等前期工作，已完成码头接岸护坡施工，完成项目临时驻地建设、码头后方临时便道施工和预制场建设施工。

24.渔业高质量奖补：根据《海南省水产养殖项目直接奖补资金管理实施细则》（琼农字〔2023〕317号）要求，开展各项奖补工作，奖补资金重点支持我省水产养殖业的龙头企业，以点带面，积极推动全省渔业高质量发展。2023年有32份申报材料符合《细则》要求，分别是：国家水产种业阵型企业5家，每家奖补资金200万元，小计1000万元；水产新品种3个，每家奖补资金200万元，小计600万元；省级水产良种场22家，每家奖补资金120万元，小计2640万元；国家级水产健康养殖和生态养殖示范区2家，每家奖补资金80万元，小计160万元，合计申请奖补金额4400万元。截至2023年11月29日，所有奖补资金均已发放到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

结论：未偏离年初设定的绩效目标。

- 存在问题：部分项目前期工作不扎实，项目实施进度亟需推进，预算管理水平有待提升，预算执行力度有待提高，个别项目资金支出慢，绩效管理有待加强。

- 下一步改进措施：扎实做好项目前期工作，确保项目顺利实施，积极推进项目实施进度，保证项目按时完成，提升预算管理水平‌‌，强化预算执行监督体系，提高预算执行力度，做好绩效管理工作，优化补贴流程，明确补贴时限，有效把控资金支出，充分发挥资金使用效益。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据有关规定对绩效自评结果进行公开，将绩效自评结果作为以后年度专项支付预算申请、安排、分配的重要依据。同时，强化根据项目建设过程，科学制定评价目标，进一步细化评价方法，提升评价质量。

五、其他需要说明的问题

该项目未在中央巡视、各级审计和财政监督中发现重大问题。